APSTIPRINĀTS

Valkas novada domes

Iepirkumu komisijas

2012.gada 25.septembra sēdē,

protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

„Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija”

Id.Nr. VND 2012/7K

NOLIKUMS

Valkā, 2012.gadā

VispārīgA informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

VND 2012/7K

  - Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti

Valkas novada dome

Reģistrācijas Nr.90009114839

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701

AS „SEB banka”,

Kods: UNLALV2X

Norēķinu konts: LV62UNLA0050014277068

  - Komisija

Iepirkumu komisija izveidota ar Valkas novada domes 2009.gada 14.jūlija lēmumu „Par novada pastāvīgās Iepirkumu komisijas izveidošanu” (protokols Nr.3, §.10), Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu „Par iepirkumu komisiju sastāva papildināšanu” (protokols Nr.9, 69.§), Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu „Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā” (protokols Nr.10, 6.§).

  - Iepirkuma priekšmets un CPV kods

Iepirkuma priekšmets: būvdarbi – Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un SIA „Baltex Group”, reģ.Nr.40103274353, izstrādātajiem tehniskajiem projektiem šī nolikuma pielikumā un kurš sastāv no sekojošām kārtām:

1. Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija 1.kārta

2. Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija 2.kārta

CPV kods: 452 00000-9

  - Līguma izpildes laiks un vieta

    - Būvdarbi jāveic 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

    - Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta ir „Dalderi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājumi iesniedzami Valkas novada domē, Valkā, Semināra ielā 29, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 (pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00) līdz 2012.gada 1.novembrim plkst. 1400.

    - Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek Valkas novada domē, Semināra ielā 29, Valkā, 2.stāvā, zālē tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

    - Piedāvājumu atvēršanas norise:

      - piedāvājumu atvēršanai Komisija rīko sanāksmi;

      - sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo Komisijas sastāvu;

      - pretendenti un to pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā;

      - piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā;

      - pēc piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu;

      - piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā;

      - kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.6.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līguma sastāvdaļu. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu;

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu;

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums.

    - Piedāvājumam ir noteikts nodrošinājums: Ls 3500,- (trīs tūkstoši pieci simti lati)

    - Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, vai apdrošināšanas sabiedrība.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuram rakstveidā piekritis pretendents un galvotājs;

      - līdz dienai, kad Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums, iesniedz atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu;

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Dokumentu vai pretendenta apliecinātu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka Latvijas Republikā darboties tiesīga kredītiestāde ir devusi galvojumu uz minētajiem nosacījumiem, iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu. Atsevišķi pievienoto dokumenta oriģinālu Pasūtītājs nosūtīs pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

    - Bez atbilstoša piedāvājuma nodrošinājuma Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbildīs nolikuma prasībām, netiks pieņemts un tiks uzskatīts, ka piedāvājums iesniegts bez atbilstoša nodrošinājuma.

  - Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

    - Konkursam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti latviešu valodā. Ja tiek iesniegts kāds no dokumentiem svešvalodā, jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar sekojošiem rekvizītiem:

- uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

- piedāvājuma parakstītāja (vai pilnvarotās personas) pilns amata nosaukums;

- paraksts un paraksta atšifrējums;

- vietas nosaukums un datums;

- zīmoga nospiedums.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas pretendenta apstiprinātas kopijas). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj šādi dokumenti:

      - Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.sadaļā;

      - Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj visus nolikuma 2.2.punktā minētos dokumentus.

      - Nolikuma 1.8.5.punktā minētais nodrošinājuma dokuments.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesaiņo četrās aploksnēs – vienā ārējā un trijās iekšējās:

      - Ārējai aploksnei jābūt adresētai:

Valkas novada domes

Iepirkuma komisijai

# Semināru iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701

ar norādi:

Atklātam konkursam „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija”, id.Nr. VND 2012/7K

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!

      - Vienai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.9.2.1.punktā punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta atlases dokumenti” – 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopjas.

      - Otrai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.9.2.2. punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta tehniskais un finanšu  piedāvājums” - 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopjas.

      - Trešajai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.9.2.3. punktā minētais dokuments ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls” - 1 (viens) oriģināls.

    - Visai iesniedzamajai dokumentācijai, atbilstoši 1.9.3.punktā minētajam sadalījumam pa aploksnēm, jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan katru kopiju cauršuj atsevišķi. Uz katra no eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norādot „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

    - Nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumenta oriģinālam.

    - Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotas personas, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

    - Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda un pārbauda personas, kuras ir saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Attiecīgajam sertifikātam jābūt derīgam piedāvājuma iesniegšanas dienā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

    - Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku, un katram dalībniekam jāatbilst visām pretendentu atlases prasībām, ņemot vērā, ka pēdējo piecu gadu laikā veikto būvdarbu apjomus un gada vidējo apgrozījumu būvniecībā, kā arī līguma izpildē iesaistītos sertificētos speciālistus – būvdarbu vadītājus vērtē, skaitot visu apvienības dalībnieku veikto būvdarbu apjomus kopā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka Darba daļa (procentos).

    - Katrs Pretendents, kā galvenais būvuzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

    - Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu.

    - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.

    - Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos. Dokumenti aizpildāmi saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām. Ja formas nav norādītas, pretendents brīvā formā norāda nolikumā pieprasīto informāciju

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma un iepirkuma līguma projekta (3.pielikums) nosacījumiem.

    - Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Līguma apmaksas nosacījumi

Apmaksas nosacījumi saskaņā ar līguma projektu (3.pielikums).

  - Līgumcenas noteikšanas nosacījumi

Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

  - Avansa maksājumi

Avansa maksājums 20% apmērā no kopējās līguma summas.

  - Piedāvājumu varianti

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Pasūtītāja kontaktpersonas

Procedūras jautājumos: Daina Lankovska, tel.64781201, e-pasts: daina.lankovska@valka.lv.

Tehniskajos jautājumos: Māris Zālītis , tel.28695270, e-pasts: maris.zalitis@valka.lv.

Mārīte Kalniņa, tel.26457989, e-pasts:Vijciems@valka.lv.

  - Nolikuma saņemšana un saziņa:

    - Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta brīva elektroniskā pieeja, Pasūtītāja mājas lapā www.valka.lv vai pēc pieprasījuma uz e-pasta adresi: daina.lankovska@valka.lv.

    - Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

    - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

    - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

    - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

    - Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, kā arī pa faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis.

    - Pretendents papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendenta atlasi pieprasa laikus. Pasūtītājs atbildi sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā un ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma Iesniegšanas termiņa beigām.

    - Papildus informācija un skaidrojumi tiek nosūtīti jautājumu uzdevušam Pretendentam, vienlaikus ievietojot papildus informāciju lejuplādēšanai pašvaldības mājas lapā www.valka.lv sadaļā “Iepirkumi”, „Atklāti konkursi” ailē „Atbildes un skaidrojumi”. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Papildus informācijas sniegšana:

Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo konkursu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā www.valka.lv sadaļā “Iepirkumi”, „Atklāti konkursi” ailē „Atbildes un skaidrojumi”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

- Tehniskās specifikācijas

  - Tehniskais apraksts

Izpildītājam jāveic būvniecības darbi atbilstoši SIA „Baltex Group”, reģ.Nr.40103274353, izstrādātajiem tehniskajiem projektiem šī nolikuma pielikumā.

    - Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas pēc iespējas īsākā laikā (vēlams līdz 2012.gada 16.oktobrim, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, jāziņo Pasūtītājam par atklātajiem trūkumiem tehniskajā projektā vai par tehniskā projekta neatbilstību situācijai dabā. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām atrunas par projekta trūkumiem nevarēs būt par pamatu līguma cenas palielināšanai vai līguma izpildes termiņa palielināšanai. Noteikums neattiecas uz apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes gaitā, un ko nevarēja paredzēt ne projektētājs, ne pasūtītājs, ne pretendents.

    - Citi noteikumi:

Pārējie noteikumi (apdrošināšana u.c.) un līguma saistību noteikumi saskaņā ar līguma projektu, kas ir šī nolikuma 3.pielikumā.

  - Finanšu un tehniskā piedāvājuma sastāvs:

    - Finanšu piedāvājums (nolikuma 2.pielikums), kurā uzrādīta objekta izbūves kopsumma (līgumcena), garantijas termiņš un būvdarbu termiņš katrai kārtai atsevišķi.

    - Par katru iepirkuma daļu jāsagatavo Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06 (skat. 2.5.2.un 2.5.3.punktus).

    - Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes, kopsavilkums, koptāme) jāiesniedz ne tikai papīra formātā, bet arī elektroniski *xls formātā CD matricā.

    - Kvalitātes nodrošināšanas plāns – plāns atspoguļo pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa nolikumam.

    - Informācija par pretendenta rīcībā esošajiem resursiem-tehnikas vienībām un cilvēkresursiem, kas nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu būvdarbu veikšanu (pēc formas 4.pielikums).

    - Darba izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām) katrai kārtai saskaņā ar 2.4.punktu.

  - Tehniskie noteikumi

    - Prasības veicamā darba izpildē norādītas tehniskajos projektos.

    - Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana objektam ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Darbu izpildes grafiks

Piedāvājumam pievieno darbu izpildes kalendāro grafiku (pa nedēļām), kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus, norādot atsevišķi pa darbu veidiem un paredzot darbu veikšanu no darbu uzsākšanas līdz pabeigšanai.

  - Citi noteikumi

    - Darba programma:

      - Par uzvarētāju atzītajam pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darba programma 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas, bet ne vēlāk kā tiks iesniegts līguma izpildes nodrošinājums.

      - Darba programmā ietverama šāda dokumentācija:

        - darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām), elektroniski CD, *xls formātā un papīra formātā;

        - lokālās tāmes pa posmiem, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06, elektroniski CD, *xls formātā un papīra formātā;

    - Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi.

    - Lokālās tāmes pa daļām, kopsavilkums, koptāme jāizstrādā atbilstoši LBN 501-06 un darbu apjomiem. Pretendents iesniedz tāmes, kas ir sagrupētas atbilstoši darbu apjomiem.

  - Ekvivalenti izstrādājumi:

Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu.

Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Prasības pretendentiem:

    - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

    - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas Republikā;

    - Pretendenta iepriekšējo trīs gadu laikā vidējam finanšu apgrozījumam gadā (2009., 2010., 2011.) ir jābūt vismaz divas reizes lielākam par piedāvāto līgumcenu, ieskaitot PVN. Uzņēmumam, kas dibināts vēlāk, finanšu vidējam gada apgrozījumam iepriekšminētājā jomā par nostrādāto laika periodu ir jābūt vismaz 2 (divas) reizes lielākam par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendentam būvdarbu priekšfinansēšanai jābūt pieejamai kredītlīnijai vai citiem brīviem finanšu resursiem vismaz 20% apjomā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN).

Pievienot finanšu resursu īpašnieka apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā.

    - Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi ir īstenojis vismaz 2 (divi) šim konkursam līdzvērtīgus sabiedriski nozīmīgu būvju rekonstrukcijas līgumus - objekti nodoti ekspluatācijā ne agrāk kā 5 (pieci) gadi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un par ko ir saņemta pozitīva (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja atsauksme. Pievienot atsauksmi par veiktajiem darbiem līdzvērtīgā objektā.

    - Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti:

        - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts, kas dod tiesības vadīt iepirkumā minētos būvdarbus. Būvdarbu vadītājam ir pieredze vismaz divu līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un būves veida) būvdarbu vadīšanā.

        - sertificēts darba aizsardzības speciālists/koordinators.

    - Būvdarbu vadītājiem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze tādu būvdarbu vadīšanā, kas līdzīgi nolikumā paredzētiem darbiem un to apliecina attiecīgo būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšana vismaz 2 (divos) objektos.

    - Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (1.pielikums);

    - Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija un būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai alternatīvus dokumentus pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijas Republikā;

    - Pievienots saraksts par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi īstenotajiem noslēgtiem pēc apjoma un satura līdzīgiem būvdarbu līgumiem (6.pielikums);

    - Nolikuma 3.1.punktā noteikto prasību izpildi apliecinošus dokumentus (drīkst nepievienot 3.1.9.punktā minēto prasību izpildi apliecinošu dokumentu);

    - Informācija par sertificētajiem speciālistiem (atbilstoši 3.1.6.punktā minētajam uzskaitījumam), kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (5.pielikums);

    - Līguma izpildē piesaistīto sertificēto speciālistu (atbilstoši 3.1.6.punktā minētajam uzskaitījumam) sertifikātu kopijas, CV ar apliecinājumu par dalību līguma izpildē (7.pielikums), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam;

    - Norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (apakšuzņēmēji, darbu apjomi un procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu), pievienojot nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei, kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam;

    - Piedāvājumā jāuzrāda visi līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu.

    - Kredītiestādes vai finanšu resursu īpašnieka izdots apliecinājums, ka kandidātam ir pieejama kredītlīnija vai citi brīvi finanšu resursi vismaz 20% (divdesmit procenti) apjomā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN) (iesniedzams oriģināls).

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vispārīga informācija:

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;

    - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;

    - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde;

    - Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu;

    - Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam;

    - Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;

    - Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

  - Vērtēšanas kārtība:

    - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos:

      - atbilstība noformējuma prasībām;

      - atbilstība pretendentu atlases prasībām;

      - atbilstība tehniskajai specifikācijai;

      - piedāvājuma izvēle pēc zemākās cenas.

    - Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 10.panta prasībām, kā arī pretendenta apgrozījumu par 2009.līdz 2011.gadiem, Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju (http://buvkomersanti.bema.gov.lv/). Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt būvdarbus atsevišķās nozarēs, kā arī apgrozījumu, bet šī informācija nav reģistrēta Būvkomersanta reģistrā.

    - Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības atklātā konkursā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

    - Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par atklāta konkursa rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

    - Pretendentam, kam saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkumu komisija pieprasīs 10 darba dienu laikā iesniegt:

4.2.5.1. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kas apliecina, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav nodokļu parādi, tajā skitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopumā pārsniedz Ls  100. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstāk minētā izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi.

4.2.5.2. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis LR Uzņēmumu reģistrs (vai līdzvērtīga iestāde valstī, kur reģistrēts Pretendents) un kas apliecina, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstāk minētā izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi..

4.2.5.3.  Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izsniegtas izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī..

4.2.5.4. Izziņu, ka ārvalstīs reģistrētam (atrodas patstāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai (ja reģistrēti ārvalstīs vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīves vieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu,un tiem pielīdzinātie nodokļi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, kas atbilst nolikuma prasībām. Gadījumā, ja zemākās līgumcenas ir vienādas vairākiem pretendentiem, Pasūtītājs izvēlas Pretendentu, kurš pirmais iesniedzis piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

    - Iepirkumu komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un uz minētā likuma pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības:

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - Lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;

    - Lūgt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai;

    - Veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam;

  - Iepirkuma komisijai ir pienākumi:

    - Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un tās dokumentēšanu;

    - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - Pēc ieinteresēto personu rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par nolikumu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā;

    - Izskatīt un izvērtēt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar nolikumu;

    - Neizpaust iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturu, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos.

  - Pretendentu tiesības un pienākumi:

    - . Pretendentu tiesības:

      - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

      - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām;

      - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

      - Pretendenti, kas piedalījušies šajā konkursā, ir tiesīgi pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai lēmumu Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

      - Pretendenta pienākumi

      - Rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem

      - Rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa;

      - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

      - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu

:

- pielikumi

  - Nolikumam ir šādi pielikumi, kas ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa:

    - Pretendenta pieteikuma forma dalībai konkursā (1.pielikums);

    - Finanšu piedāvājuma forma (2.pielikums);

    - Līguma projekts (3.pielikums);

    - Informācija par pretendenta resursiem (4.pielikums);

    - Informācija par būvdarbu vadītājiem (5.pielikums);

    - Saraksts par sekmīgi īstenotajiem būvdarbu līgumiem (6.pielikums);

    - Curriculum Vitae (7.pielikums);

    - SIA „Baltex Group’” izstrādātais tehniskais projekts (8.pielikums, elektroniskā formātā).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja						Erna Pormeistere

1.pielikums

Pieteikums dalībai konkursā

| Sabiedrības nosaukums | reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
| --- | --- | --- |
|  | pārstāvības pamats | Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds |

Ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija”, id.Nr. VND 2012/7K, un apliecina, ka:

- gada apgrozījums par iepriekšējiem trīs gadiem (2009., 2010., 2011.):

|  | Ls, ieskaitot PVN |
| --- | --- |
| 2009.gads |  |
| 2010.gads |  |
| 2011.gads |  |

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | z.v. |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

2.pielikums

# Pretendenta finanšu piedāvājums

2012.gada ____.______

Mēs piedāvājam veikt atklātā konkursā „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija”, id.Nr. VND 2012/7K un tehniskajā projektā minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt darbus „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija” par līguma summu LVL ______________ (summa vārdiem) un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem), kopā LVL _____________ (summa vārdiem), kas sastāv no:

Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcijas 1.kārtas - LVL ______________ (summa vārdiem)  un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem), kopā LVL _____________ (summa vārdiem).

Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcijas 2.kārtas - LVL ______________ (summa vārdiem)  un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem), kopā LVL _____________ (summa vārdiem).

Darbu izpildes termiņš: __________ mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas datuma.

Garantijas laiks objektam pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būs ____ mēneši.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvlaukumu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti konkursa nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi..

Ar šo apstiprinām, ka šim piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu (______ dienas) un nodrošinājumu, kādu prasa konkursa dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī konkursa nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

3.pielikums

Līguma projekts

Būvdarbu līgums Nr. VND/2012/_____

Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija

Valkā

2012.gada ___.____________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114839, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” rīkojas Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis ALBERGS,

un

_______________, reģistrācijas Nr._________, turpmāk tekstā saukts - Būvuzņēmējs, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis _____________________,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt atklātā konkursā „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija”, iepirkuma Id.Nr. VND/2012/7K (turpmāk – konkurss), nosauktos būvdarbus - Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukciju, atbilstoši SIA „Baltex Group”, reģ.Nr.40103274353, izstrādātajam būvprojektam (1.pielikums), konkursa tehniskajai specifikācijai, kas pusēm ir zināma, un Būvuzņēmēja piedāvājumam (2.pielikumā), turpmāk tekstā - Piedāvājums.

  - 1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā noteiktos objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  - 1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Līgumam pievienoto būvprojektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvniecības vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvniecības iecere ir realizējama un ka Tāmēs ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību saistītie izdevumi.

- BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - 2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

  - 2.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

  - 2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

  - 2.4. Pēc Pasūtītāja, kā arī būvuzrauga vai autoruzrauga pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

  - 2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

  - 2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs, kam ir attiecīgs spēkā esošs sertifikāts, un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

  - 2.7. Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

  - 2.8. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar būvniecības vietā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem. Būvuzņēmējs būvdarbus veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

  - 2.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

  - 2.10. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Līguma darbības laikā.

  - 2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - 2.13. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

  - 2.14. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti sapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Sapulces tiek sasauktas pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ierosinājuma.

  - 2.15. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

  - 2.16. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

  - 2.17. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt būvdarbu veikšanu. Ja būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

  - 2.18. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja un projektētāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

- ATĻAUJAS

  - 3.1. Pasūtītājam jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs trīs darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām.

  - 3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja Puses nav vienojušās par citu kārtību.

  - 3.3. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par būvdarbiem.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - 4.1. Par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu Ls __________ (_____________ lati un _________ santīmi), bez PVN, kas sastāv no:

4.1.1.  Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcijas 1.kārtas - Ls __________ (_____________ lati un _________ santīmi), bez PVN

4.1.2.  Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcijas 2.kārtas - Ls __________ (_____________ lati un _________ santīmi), bez PVN

  - 4.2. PVN apmaksa tiek veikta saskaņā ar uz apmaksas brīdi spēkā esošo nodokļa likmi un apmaksas kārtību.

4.3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvniecības vietas uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, kas jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

    - 4.4. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma summas 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un no brīža, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis šādus dokumentus:

- Līgumam atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu;

- Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu;

- atbilstošu rēķinu.

    - 4.5. Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Būvuzņēmējs, būvuzraugs un Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis. Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas.

    - 4.6. Pēdējais maksājums tiek veikts Būvuzņēmējam tikai tad, kad Pasūtītājam ir iesniegts garantijas nodrošinājums. Pie minētā dokumenta ir jābūt pievienotam prēmiju nomaksu apliecinošam dokumentam. Jebkurā gadījumā Pasūtītājs ietur 3% no līguma summas līdz garantijas laika apdrošināšanas polises saņemšanai.

  - 4.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

  - 4.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - 5.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

  - 5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic pa kārtām Darbu veikšanas grafikā (3.pielikums), noteiktajos termiņos.

  - 5.3. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

  - 5.4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

  - 5.5. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

    - 5.5.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā;

    - 5.5.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;

    - 5.5.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

    - 5.5.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 10.punkts).

  - 5.6. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

  - 5.7. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.5.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

- LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

  - 6.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - 6.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu.

  - 6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums, kura saturs ir saskaņots ar Pasūtītāju.

  - 6.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

- APDROŠINĀŠANA

    - 7.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs trīs darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu.

- BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

  - 8.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem būvdarbiem.

  - 8.2. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Būvuzņēmēju.

  - 8.3. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par kuriem Puses vienojušās, tiek veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti vēlāk. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.

  - 8.4. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 8.3.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.3.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

  - 8.5. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms objekta nodošanas Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijas satur ikdienā veicamos pasākumus, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai.

  - 8.6. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

    - 8.7. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem.

  - 8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

  - 8.9 Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

  - 8.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - 8.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Būvuzņēmējs elektroniskā formā iesniedz inženiertīklu izpildrasējumus. Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

  - 8.12. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - 9.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi.

  - 9.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar pieņemšanas-nodošanas aktu nes Būvuzņēmējs.

  - 9.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

  - 9.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus vai noteiktos starptermiņus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas.

  - 9.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neattiecas uz avansa maksājuma nokavējumu.

- NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

  - 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - 10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - 10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus Līguma grozījumus vai arī to izbeidz.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - 11.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību Līgumam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no objekta ekspluatācijā pieņemšanas brīža.

  - 11.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

  - 11.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

  - 11.4. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses var pieaicināt  ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

  - 11.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 11.6. punkta noteikumi.

  - 11.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

  - 11.7. Pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam piedāvātās garantijas nodrošinājums 3% apmērā no kopējās līguma cenas. Garantijas nodrošinājums jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma garantijas formā. Garantijas nodrošinājuma neiesniegšanas gadījumā Pasūtītājs izmantos Līguma izpildes garantiju.

  - 11.8. Pirms garantijas nodrošinājuma iesniegšanas tās saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - 12.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - 12.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

    - 12.2.1. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

    - 12.2.2. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

    - 12.2.3. Būvuzņēmējs neievēro pamatotus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

    - 12.2.4. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - 12.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

  - 12.4. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

  - 12.5. Izbeidzot Līgumu 12.1.-12.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

12.6. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

- CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

  - 13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - 13.2. Ja rodas neparedzēts darbu finansējuma samazinājums (Valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja, noformē ar atsevišķu abu pušu vienošanos. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Būvuzņēmēju un noslēgt šo vienošanos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu Būvuzņēmējam. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz līguma laušanas brīdi.

  - 13.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, adrese vai kontaktpersona, tā nekavējoties, ne vēlāk kā divu darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - 13.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam.

  - 13.5. Šī līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

- KONTAKTPERSONAS

  - 14.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Kalniņa, mob. tālr. 26457989, e-pasts: marite.kalnina@valka.lv, kura ir tiesīga Pasūtītāja vārdā pieņemt būvdarbus.

Valkas novada domes būvinženieris Māris Zālītis, tel.64707483, mob. tālr. 28695270, e-pasts: maris.zalitis@valka.lv, tehniskos jautājumos.

14.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

________________________________

- LĪGUMA PIELIKUMI

  - 1.pielikums “BŪVPROJEKTS” (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);

  - 2.pielikums “PIEDĀVĀJUMS” (pievienots atsevišķa dokumenta veidā).

  - 3.pielikums “DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS”.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

| Pasūtītājs Valkas novada dome Reģ.Nr. 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701 tel./fakss 64722238/64707493 e-pasts: novads@valka.lv Konta Nr. LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB banka” kods UNLALV2X Priekšsēdētājs Kārlis Albergs | Būvuzņēmējs ………. reģ.Nr. ………. adrese……, LV-…… tel./fakss …… e-pasts: ……… konta Nr……….. A/S „…….” Bankas kods: ………. Valdes loceklis |
| --- | --- |

4.pielikums

Informācija par pretendentam pieejamajiem resursiem

| Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese) | - - |
| --- | --- |
| Izpildītāja rīcībā esošo iekārtu, transporta vienību uzskaitījums darbu veikšanai, kuri nepieciešami līgumā minēto darbu izpildei. | - |
| Izpildītāja paredzētais darbos iesaistītais personāla skaits, atbilstoši līguma darbu apjomam. | - |

| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

5.pielikums

Informācija par BŪVDARBU VADĪTĀJIEM

| Piedāvātā pozīcija* | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Profesionālā pieredze (gados) | Persona, kuru pārstāv ** | Līgum attiecību pamats *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants) un vismaz nolikuma minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir

A pretendenta (piegādātāj vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

A darba līgums

B uzņēmuma līgums

C cits (norādīt, kāds)

| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

6.pielikums

# Saraksts par sekmīgi īstenotajiem līdzvētīgiem būvdarbu līgumiem

| Nr.p.k. | Noslēgtā būvdarbu līguma summa, bez PVN | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums | Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz) | Informācija par būvēto objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Objekta veids | Objekta atrašanās vieta | Uzskaitīt veiktos darbus objektā (darbu veids, norādot vai veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

7.pielikums

CURRICULUM VITAE

Atklāta konkursa „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija”, id.Nr. VND 2012/7K

Piedāvātā pozīcija augstāk minēto būvdarbu izpildē:

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas gads: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |

| 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 7. Citas iemaņas: |  |
| 8. Patreizējais amats: |  |
| 9. Specializācija: |  |
| 10. Darba pieredze: |
| Kompānijas Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminēto būvdarbu izpildē:

| Gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (LVL) | Būves veids, īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

kā __________________________ (norādīt pozīciju) strādāt pie līguma „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija”, id.Nr. VND 2012/7K , izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts ___________________________ piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |